El Sistema que no Funcionó

Reflexión Individual — Análisis de Requisitos

1. ¿Qué errores identifica en la fase de análisis?

- No se documentaron los requisitos antes de comenzar el desarrollo.

- El cliente no validó ni aprobó lo que se iba a construir.

- Los diagramas no coincidieron con el sistema real porque no se actualizaron.

- No se analizaron bien las entidades del sistema, causando datos duplicados entre módulos.

- El desarrollo inició sin tener claros los requisitos, lo que generó reprocesos.

- No se definieron criterios para saber cuándo el sistema estaba terminado y bien hecho.

2. ¿Qué consecuencias tuvo no validar correctamente los requisitos?

- Funciones importantes quedaron fuera del sistema, como cancelar citas o generar reportes.

- El cliente rechazó varias funciones por no ser lo que había pedido.

- Se presentaron retrasos y sobrecostos por correcciones de último momento.

- La información duplicada comprometió la integridad de los datos.

- Sin documentación, cualquier mantenimiento futuro será costoso y riesgoso.

3. ¿Por qué es importante la trazabilidad en un proyecto de software?

La trazabilidad permite conectar cada requisito del cliente con su diseño, su código y su prueba. Es importante porque:

- Permite verificar que todo lo que el cliente pidió fue realmente construido y probado.

- Facilita gestionar cambios: si un requisito cambia, se sabe exactamente qué partes del sistema se ven afectadas.

- Ayuda a detectar funciones construidas sin ningún requisito que las justifique, evitando trabajo innecesario.

- En este caso, habría evidenciado desde el inicio que la cancelación de citas y los reportes no estaban contemplados.

4. ¿Qué artefactos de análisis considera necesarios?

- Documento de Requisitos (ERS): lista clara y acordada de todo lo que el sistema debe hacer.

- Diagrama de Casos de Uso: muestra quién usa el sistema y para qué.

- Especificación de Casos de Uso: describe paso a paso cómo funciona cada proceso.

- Modelo de Dominio: identifica las entidades del negocio y sus relaciones para evitar duplicados.

- Prototipos o wireframes: permiten al cliente ver cómo será el sistema antes de desarrollarlo.

- Matriz de Trazabilidad: vincula requisitos con módulos y pruebas para garantizar cobertura completa.

- Acta de validación: documento firmado por el cliente confirmando que los requisitos son correctos.

5. ¿Cómo puede evitarse este tipo de problemas en futuros proyectos?

- Realizar siempre una fase de análisis formal antes de escribir cualquier línea de código.

- Involucrar al cliente y a los usuarios finales desde el inicio para validar los requisitos.

- Documentar todo mediante una ERS aprobada y firmada por el cliente.

- Mantener actualizados los diagramas y la matriz de trazabilidad durante todo el proyecto.

- Hacer revisiones periódicas entre el equipo y el cliente para detectar desviaciones a tiempo.

- Definir criterios de aceptación claros desde el principio, para que tanto el cliente como el equipo sepan cuándo el sistema está listo.