| Riesgo identificado | Posible causa | Consecuencia | Acción de mejora |
| --- | --- | --- | --- |
| Requisitos incompletos | Mala comunicación con el cliente | Funcionalidades incorrectas | Realizar entrevistas y validaciones |
| Falta de documentación | No registrar requisitos | Confusión del equipo | Elaborar informes y actas |
| Cambios constantes | No definir alcance | Retrasos del proyecto | Gestionar cambios formalmente |
| Diagramas incorrectos | Modelado insuficiente | Errores en desarrollo | Verificar modelos antes de programar |
| Falta de pruebas de análisis | No revisar requisitos | Fallas funcionales | Realizar revisiones y validaciones |
| Falta de participación del cliente | Baja disponibilidad del cliente | Requisitos mal interpretados | Establecer reuniones periódicas con el cliente |
| Subestimación del tiempo | Planificación deficiente | Incumplimiento de plazos | Usar técnicas de estimación como PERT |
| Falta de capacitación del equipo | Uso de tecnologías desconocidas | Bajo rendimiento y errores técnicos | Planificar capacitaciones antes del proyecto |
| Conflictos entre miembros del equipo | Roles indefinidos y mala comunicación | Retrasos y baja calidad | Definir roles claros y canales de comunicación |
| Falta de control de versiones | No usar herramientas de gestión de código | Pérdida de avances o conflictos | Implementar Git u otro sistema de versiones |